**ПРОЕКТ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ**

для участия в краевом конкурсе по отбору проектов местных инициатив

от Дербентского сельского поселения Тимашевского района

Краснодарского края

наименование проекта местных инициатив

«Благоустройство спортивной площадки в х. Танцура Крамаренко

по ул. Кульбакина 8Г»



хут. Танцура Крамаренко

2022 г.



Паспорт проекта местных инициатив

для участия в краевом конкурсе по отбору проектов местных инициатив от Дербентского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского края

**Наименование проекта местных инициатив**

**«Благоустройство спортивной площадки в х. Танцура Крамаренко**

**по ул. Кульбакина 8Г»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Общая характеристика проекта инициативного бюджетирования | Сведения |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование проекта местных инициатив (далее - Проект) | Благоустройство спортивной площадки в х. Танцура Крамаренко по ул. Кульбакина 8Г |
| 2 | Место реализации Проекта (адрес) | 352734, Краснодарский край, Тимашевский район, хут. Танцура Крамаренко, ул. Кульбакина, 8 Г |
| 3 | Цель и задачи Проекта | Цель  Создание и обустройство спортивной площадки на территории поселения. Повысить заинтересованность жителей в здоровом образе жизни;  Максимально удовлетворить потребности детей, их родителей и жителей в занятиях спортом и активном семейном отдыхе на открытом воздухе.  Возможность для каждого ребенка заниматься, играть и развиваться под присмотром своих близких людей, которые с пользой для себя и своего здоровья смогут проводить время в сквере «Сквер Победы».  Задача  Привитие навыков здорового образа жизни детей и формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности;  Повышение уровня комфортности проживания и уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры;  Дополнительная возможность общения и знакомства жителей домов, соседей, молодых родителей друг с другом и налаживания дружеских контактов. |
| 4 | Описание проекта (описание проблемы и обоснование ее актуальности, описание мероприятий по реализации Проекта) | Проблема: на территории хутора отсутствуют спортивные площадки, в связи с чем отсутствует возможность физического развития, негде заниматься физической культурой и спортом.  В качестве приоритетных объектов благоустройства выбрана территория, прилегающая к Дому Культуры, ввиду очевидного потенциала для проведения массовых мероприятий.  Площадка будет расположена рядом со сквером «Сквер Победы», проект которого был реализован в 2021 году по инициативе жителей в результате реализации мероприятий [государственной программы Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества»](https://docs.cntd.ru/document/430643092) подпрограммы «Развитие инициативного бюджетирования в Краснодарском крае», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 октября 2015 г. № 975, что позволит детям и взрослым не только заниматься спортом на открытом воздухе, но и проводить время в современном, оборудованном сквере.  Мероприятия: создание и обустройство спортивной площадки  Объект проекта: спортивная площадка в хут. Танцура Крамаренко по ул. Кульбакина 8Г возле Дома Культуры.  Описание мероприятий по реализации:  - устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня и песка– 74 куб.м;  - установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях – 114 м.  - устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на клей– 740,0 кв.м.  - установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание – 54 шт.,  - устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м– 114 м,  - устройство калиток: с установкой столбов металлических – 2 шт.,  - прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 Вт– 6 шт.  - стойка баскетбольная комбинированная оцинкованная, высота 3,55 м и 2,68 м– 2 шт.,  - щит баскетбольный универсальный – 2 шт.,  - стойка волейбольная – 2 шт.,  - ворота для мини-футбола – 2 шт |
| 5 | Доля граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в поселении, принявших участие в собраниях или иных формах осуществления местного самоуправления по отбору Проектов, от общего числа граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в поселении | 69 % |
| 6 | Количество жителей, принявших участие в собрании | 25 человек |
| 7 | Общая численность населения поселения, человек | 1650 человек (на основании данных похозяйственных книг администрации Дербентского сельского поселения Тимашевского района.) |
| 8 | Ожидаемые результаты от Проекта | В случае успешной реализации Проекта будет создана современная, благоустроенная спортивная площадка, которая обеспечит травмобезопасные условия для организации проведения спортивно-оздоровительных мероприятий, а также активного отдыха населения.  Площадка позволит вовлечь молодежь и другие группы населения к активному и здоровому образу жизни.  Будут максимально удовлетворены потребности детей, их родителей и жителей в занятиях спортом и активном семейном отдыхе на открытом воздухе.  Данный проект:  - повысит роль физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;  - привлечет детей из неблагополучных семей;  - вовлечет ребят в спортивную жизнь,  - повысит заинтересованность жителей в здоровом образе жизни;  - позволит сформировать у населения осознанную потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом.  Проект даст возможность жителям бесплатно заниматься спортом. |
| 9 | Описание дальнейшего развития Проекта после завершения финансирования (использование, содержание и др.) | После реализации проекта на данной площадке будут проводиться спортивно-массовые мероприятия, а также спортивные праздники. Площадка будет местом здорового, активного досуга, игр, интересного проведения времени на открытом воздухе.  Содержание площадки будут поддерживать администрация поселения и жители х. Танцура Крамаренко |
| 10 | Продолжительность реализации Проекта | В течение 2022 г. |
| 11 | Сроки начала и окончания Проекта | май 2022 г. – 25 декабря 2022 г. |
| 12 | Сведения об инициативной группе. Контактное лицо (представитель инициативной группы), ответственный за Проект (представитель администрации поселения) (номер телефона, адрес электронной почты) | Представитель инициативной группы –  Подольских Светлана Анатольевна, проживающая по адресу: хут.Танцура Крамаренко, ул. Первомайская, д. 13  т. +7 (918) 486-07-04,  Представитель администрации Дербентского сельского поселения Тимашевского района – глава Дербентского сельского поселения Тимашевского района – Колесников Сергей Сергеевич,  +7 (918) 622-28-14,  [admtopoli@mail.ru](mailto:admtopoli@mail.ru). |
| 13 | Общая стоимость Проекта, в том числе: | Согласно локально-сметному расчету - 4 998 760,00 руб. |
| 13.1 | денежные средства бюджета поселения | Не предусмотрены |
| 13.2 | денежные средства населения | Не предусмотрены |
| 13.3 | денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | Не предусмотрены |
| 13.4 | сумма потребности | 4 998 760,00 руб. |
| 13.5 | финансирование | Осуществляется из средств краевого бюджета |
| 14 | Неденежный вклад в реализацию Проекта:  населения (трудовое участие, материалы и др.) | Предполагается трудовое участие жителей хутора в реализации Проекта, а именно, участие в  - расчистке территории перед реализацией проекта;  - уборке мусора на территории в процессе и после реализации проекта. |
| 15 | Прямые благополучатели от реализации Проекта (количество человек) | 1650 человек |
| 16 | Информация о дальнейшем содержании объекта, предусмотренного Проектом | Содержание благоустроенной спортивной площадки в надлежащем санитарном и техническом состоянии будет осуществляться силами администрации Дербентского сельского поселения и жителями хут.Танцура Крамаренко |
| 17 | Наличие видео- и/или аудиозаписи с собрания граждан, на котором решался вопрос по участию в Проекте | Имеются фотоматериалы и видеозапись проведения собрания от 22 февраля 2022 г. |
| 18 | Использование средств массовой информации и других средств информирования населения о применении инициативного бюджетирования | Газета «Вести Дербентского сельского поселения», официальный сайт администрации, социальная сеть Инстаграмм, информационный стенд, раздаточный материал |